BTTH01

Nhiệm vụ 1 - Kiểm tra dữ liệu trước khi ước lượng

Đọc User Story và Acceptance Criteria của LS01 và LS03 (LS02 là Reference Story, không cần đánh giá). Với mỗi Story, đánh dấu 'Đủ rõ' hoặc 'Cần làm rõ'. Nếu cần làm rõ, chỉ viết một câu hỏi ảnh hưởng trực tiếp đến phạm vi, độ phức tạp hoặc rủi ro; không viết lại toàn bộ Story

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | ☐ | x | Trạng thái phiên có cần tự chuyển khi đến giờ bắt đầu không? |
| LS03 | ☐ | x | Nếu 2 khách cùng đặt sản phẩm cuối , đơn nào được xác nhận và đơn còn lại được xử lý như thế nào? |

Nhiệm vụ 2 - Phân tích Planning Poker và chốt Story Point

Với LS01 và LS03, nêu ngắn nguyên nhân các phiếu chênh lệch (phạm vi, độ phức tạp, rủi ro hoặc thông tin chưa rõ), rồi chọn một Story Point cuối cùng trong dãy 1, 2, 3, 5, 8 và so với LS02. Không lấy trung bình, không chốt theo số đông

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Tương đương LS02; do phạm vi chỉ dừng ở trạng thái 'Sắp diễn ra' nên khối lượng và độ phức tạp tương đương |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 5 | PO đã xác nhận là nếu hai khách cùng đặt sản phẩm cuối, chỉ đơn giữ được số lượng mới thành công; đơn còn lại nhận thông báo hết hàng |

### Phần 3: Nhiệm vụ 3 - Phát hiện cách hiểu sai

Đề xuất cố định "1 Story Point = 4 giờ" là sai vì Story Point đo lường độ phức tạp, khối lượng công việc và rủi ro tương đối của User Story chứ không phải thời gian tuyệt đối. Thay vì quy đổi sang giờ, Scrum Team sử dụng Velocity (số Story Point trung bình hoàn thành ở các Sprint trước) để dự báo khối lượng công việc có thể cam kết cho Sprint tiếp theo